FiscX

Gestion Financière Certifiée du Secteur Informel Béninois

ROADMAP COMPLÈTE — TOUS PROFILS UTILISATEURS

République du Bénin  ·  Cotonou  ·  2026

| Projet | FiscX — Bénin |
| --- | --- |
| Version | Roadmap v1.0 |
| Date | Mars 2026 |
| Profils couverts | 6 types d'utilisateurs |
| Phases planifiées | 6 phases sur 18 mois |
| Contexte fiscal | Taxe Synthétique — Bénin / DGI |

# Sommaire

1.    Vision & Contexte Bénin

2.    Les 6 Profils Utilisateurs de FiscX

3.    Roadmap Globale — Vue Chronologique

4.    Phase 0 — Fondations Techniques

5.    Phase 1 — MVP Commerçant Béninois

6.    Phase 2 — Fiscalité & Rapports Certifiés (DGI Bénin)

7.    Phase 3 — Module Bancaire & Score de Crédit

8.    Phase 4 — Régulateur / DGI (Interface État)

9.    Phase 5 — Langues Locales & Accessibilité

10.   Phase 6 — Scale & Conformité Nationale

11.   Parcours Détaillé par Profil Utilisateur

12.   Indicateurs de Succès (KPIs)

# 1. Vision & Contexte Bénin

## 1.1  Pourquoi FiscX au Bénin ?

Le Bénin compte plus de 800 000 acteurs du secteur informel, représentant environ 65 % du PIB. La Direction Générale des Impôts (DGI) estime que moins de 12 % des micro-entreprises déclarent régulièrement leurs revenus, non par mauvaise volonté, mais par manque d'outils accessibles. FiscX est conçu pour combler ce fossé en offrant un outil de gestion adapté à la réalité béninoise : faible connectivité, smartphones Android d'entrée de gamme, multilinguisme (Français, Fon, Yoruba, Bariba).

## 1.2  Ancrage Réglementaire Béninois

| Référence légale | Application dans FiscX |
| --- | --- |
| Taxe Synthétique (Art. 1030 CGI Bénin) | Moteur de calcul principal pour CA < 50M FCFA/an. Taux mis à jour chaque Loi de Finances. |
| Régime du Réel Simplifié | Déclenché automatiquement si CA > 50M FCFA. FiscX notifie et adapte les rapports. |
| Code Général des Impôts (CGI) — Bénin | Base de toutes les règles fiscales. Référencé dans chaque calcul avec l'article applicable. |
| Loi de Finances annuelle (DGI) | Mise à jour des taux dans les 30 jours suivant publication au Journal Officiel. |
| OHADA — Droit comptable | Format des états financiers (bilan, compte de résultat) conforme au SYSCOHADA révisé. |
| Loi n°2009-09 sur protection données (APDP) | Toutes les données personnelles traitées sont déclarées à l'APDP (Autorité de Protection des Données Personnelles du Bénin). |
| Règlement BCEAO sur crédit | Le score de crédit FiscX est conforme aux directives du Bureau d'Information sur le Crédit (BIC-UEMOA). |

# 2. Les 6 Profils Utilisateurs de FiscX

FiscX sert six catégories distinctes d'utilisateurs, chacune avec son interface dédiée, ses droits d'accès, et son parcours propre dans la roadmap.

| # | Profil | Interface | Couleur identitaire | Rôle dans FiscX |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🛒 Commerçant / Artisan | App Mobile | █████ Vert (#006B3F) | Saisit ses ventes & dépenses, consulte son score, demande un prêt |
| 2 | 🏦 Agent Bancaire | Dashboard Web | █████ Violet (#5B2C8D) | Consulte les dossiers certifiés, traite les demandes de financement |
| 3 | 🏛 Régulateur / DGI Bénin | Portail Web | █████ Brun (#7D4E0F) | Consulte les agrégats fiscaux anonymisés, valide les déclarations |
| 4 | ⚙ Administrateur FiscX | Back-Office Web | █████ Orange (#C75000) | Gère la plateforme, les règles fiscales, la sécurité |
| 5 | 🤝 Partenaire KYC | API | █████ Magenta (#8E1552) | Vérifie les identités via intégration API (Smile Identity) |
| 6 | 👨‍💼 Comptable / Expert | App Mobile (rôle) | █████ Teal (#0E7C7B) | Assiste plusieurs commerçants, génère leurs bilans certifiés |

# 3. Roadmap Globale — Vue Chronologique

La roadmap FiscX s'étend sur 18 mois, découpée en 6 phases. Chaque phase débloque de nouveaux profils utilisateurs.

| Phase 0 Fondations | Phase 1 MVP Commerçant | Phase 2 Fiscalité & DGI | Phase 3 Banque & Crédit | Phase 4 Régulateur | Phase 5 Langues |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2sem. | 6sem. | 4sem. | 5sem. | 4sem. | 4sem. |

| Phase | Période | Durée | Profils débloqués | Jalons clés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Mois 1 | 2 sem. | Aucun (infra) | BDD PostgreSQL, Auth, CI/CD, Device UUID, RLS activé |
| 1 | Mois 1–2 | 6 sem. | 🛒 Commerçant | App Flutter, saisie offline, stock, sync UUID, dashboard KPI |
| 2 | Mois 3–4 | 4 sem. | 🛒 + 👨‍💼 Comptable | Moteur fiscal Taxe Synthétique, PDF SYSCOHADA, QR DGI |
| 3 | Mois 4–5 | 5 sem. | 🛒 + 🏦 Banque | Score crédit BIC-UEMOA, consentement, dashboard banque |
| 4 | Mois 6–7 | 4 sem. | + 🏛 DGI | Portail régulateur, agrégats anonymisés, API déclarations |
| 5 | Mois 7–8 | 4 sem. | Tous améliorés | Fon, Yoruba, Bariba, saisie vocale offline |
| 6 | Mois 9+ | Continu | + 🤝 KYC API | Certif. ISO 27001, partitionnement BDD, partenariat DGI officiel |

# 4. Phase 0 — Fondations Techniques

| 0 | Fondations — Infrastructure FiscX | Semaines 1–2 |
| --- | --- | --- |

Phase invisible pour les utilisateurs finaux. Elle pose les bases irréversibles de la sécurité et de la conformité. Aucune fonctionnalité métier n'est déployée avant que cette phase soit validée.

🔧 Livrables techniques Phase 0

✓ Schéma complet PostgreSQL 16 avec toutes les tables + contraintes RLS

✓ Politique NO DELETE sur tables transactions et audit_logs (niveau moteur SGBD)

✓ Trigger d'audit automatique sur toutes les tables sensibles

✓ Système d'authentification JWT RS256 + bcrypt PIN

✓ Device UUID fingerprint pseudonyme (non-IMEI, conforme APDP Bénin)

✓ Pipeline CI/CD GitHub Actions + Docker + déploiement VPS Scaleway (datacenter Paris)

✓ Environnements Dev / Staging / Production isolés

✓ Backup automatique chiffré AES-256 quotidien → Cloudflare R2

✓ Certificat SSL/TLS 1.3 + HSTS activé sur tous les endpoints

### Critères de sortie de Phase 0 (Definition of Done)

- Tests de charge : API répond < 200ms pour 500 requêtes/seconde

- Audit de sécurité interne : 0 vulnérabilité critique (OWASP Top 10)

- Hash chain vérifiée : script de validation automatique passe à 100%

- Backup testé : restauration complète réussie en < 30 minutes

- Documentation technique déposée dans le repository Git

# 5. Phase 1 — MVP Commerçant Béninois

| 1 | MVP Commerçant — App Mobile Flutter | Semaines 3–8 |
| --- | --- | --- |

Première version utilisable par les commerçants de Cotonou et des marchés béninois. Priorité absolue : simplicité d'usage, fonctionnement sans internet, et saisie en moins de 30 secondes.

## 5.1  Fonctionnalités débloquées — Profil Commerçant

| Fonctionnalité | Détail Béninois | Statut Phase 1 |
| --- | --- | --- |
| Inscription SMS (OTP) | Numéros béninois +229 — MTN Bénin & Moov Africa | ✅ Inclus |
| Saisie vente (30 secondes) | Monnaie : FCFA XOF — Format 1 000 FCFA | ✅ Inclus |
| Saisie dépense catégorisée | Catégories adaptées : Marché, Boutique, Atelier | ✅ Inclus |
| Mode offline complet | Sync auto MTN/Moov — tolérance 72h offline | ✅ Inclus |
| Gestion stock avec alertes | Alertes push via FCM sur Android | ✅ Inclus |
| Dashboard KPI quotidien | Ventes / Dépenses / Solde net en FCFA | ✅ Inclus |
| Historique + export CSV | Partage WhatsApp (très utilisé au Bénin) | ✅ Inclus |
| Photo reçus → WebP | Compression 70% — adaptée aux forfaits data limités | ✅ Inclus |
| Saisie vocale FR | Google ML Kit offline — accents béninois | ✅ Inclus |
| Interface Fon | Langue locale principale Bénin Sud | ❌ Phase 5 |
| Mobile Money (MTN MoMo) | Intégration paiement abonnement | ⚠ Phase 3 |

## 5.2  Profil Comptable / Expert-Comptable

Le comptable est un profil secondaire activé en Phase 1. Il accède à l'app mobile avec un rôle élargi lui permettant de gérer plusieurs commerçants simultanément.

| Acteur | Ce qu'il peut faire | Ce qu'il voit / reçoit | Livrable pour lui |
| --- | --- | --- | --- |
| 👨‍💼 Comptable | Créer un compte 'Expert'. Lier jusqu'à 50 comptes commerçants avec leur accord. | Liste de ses clients commerçants + état de sync + alertes. | Accès multi-comptes depuis une seule app. |
| 👨‍💼 Comptable | Saisir des transactions pour un commerçant délégant. | Chaque action tracée avec son identifiant distinct dans audit_logs. | Historique séparé 'saisies par comptable' vs 'saisies propres'. |
| 👨‍💼 Comptable | Générer les bilans de ses clients en masse. | Liste de PDFs certifiés à télécharger ou partager. | Bilans SYSCOHADA prêts à signer. |

📱 Contraintes techniques spécifiques Phase 1 — Bénin

APK < 25 MB : téléchargement adapté aux connexions EDGE encore répandues dans les marchés secondaires.

Mode économie data : les photos de reçus ne se synchronisent que sur WiFi par défaut (paramètre modifiable).

Compatibilité Android 7+ (API 24) : couvre 94% des smartphones Android au Bénin.

Numérotation FCFA : pas de décimales — tous les montants en nombres entiers.

Onboarding vocal optionnel : tutoriel d'inscription guidé vocalement en français béninois.

### Jalons Phase 1

- Semaine 3–5 : Développement Flutter (saisie, stock, offline, sync)

- Semaine 6 : Intégration backend API + tests d'intégration

- Semaine 7 : Tests utilisateurs (5 commerçants pilotes — Marché Dantokpa, Cotonou)

- Semaine 8 : Corrections critiques + publication Google Play (accès fermé bêta)

# 6. Phase 2 — Fiscalité & Rapports Certifiés (DGI Bénin)

| 2 | Module Fiscal — Taxe Synthétique & SYSCOHADA | Semaines 9–12 |
| --- | --- | --- |

## 6.1  Moteur Fiscal Béninois

Le moteur fiscal est spécifiquement calibré pour le Code Général des Impôts du Bénin. Il gère la Taxe Synthétique et le Régime du Réel Simplifié.

| Régime fiscal | Seuil CA annuel | Taux / Mode calcul | Gestion dans FiscX |
| --- | --- | --- | --- |
| Taxe Synthétique (TS) | < 50 000 000 FCFA | Barème progressif (Loi de Finances) | Calcul automatique. Mise à jour annuelle sans redéploiement. |
| Régime du Réel Simplifié (RRS) | 50M – 200M FCFA | TVA 18% + IS | Notification de changement de régime. Formulaires adaptés. |
| Régime Normal | ≥ 200 000 000 FCFA | Comptabilité complète | FiscX notifie et oriente vers un expert-comptable agréé. |
| Exonération | Activités agricoles ciblées | 0% | Catégories exonérées paramétrables par l'admin. |

## 6.2  Rapports Générés — Format SYSCOHADA Révisé

| Document | Contenu adapté Bénin | Fréquence | Certification |
| --- | --- | --- | --- |
| Journal de caisse | Toutes opérations. Mention 'SYSCOHADA'. En-tête DGI Bénin. | Quotidien | QR Code FiscX ✓ |
| Compte de résultat | Produits - Charges = Résultat. Format OHADA simplifié. | Mensuel | QR Code FiscX ✓ |
| Bilan de fin d'année | Actif / Passif / Capitaux propres. Liasse fiscale TS. | Annuel | QR Code + Hash SHA-256 |
| Déclaration TS pré-remplie | Montants à reporter sur formulaire DGI. Référence art. CGI. | Annuel | QR Code + Hash SHA-256 |
| Bordereau de versement | Montant TS à payer + coordonnées percepteur local. | Trimestriel | Signature numérique |

📋 QR Code de Vérification — Spécifique DGI Bénin

Le QR encode : https://fiscx.bj/verify/{token_hmac_sha256}

La page /verify est en lecture seule, sans connexion requise, disponible 24h/24.

Le banquier ou l'agent DGI scanne → confirmation instantanée : 'Document authentique — FiscX Bénin'.

Chaque vérification est enregistrée (qui, quand, où) dans l'audit log.

En cas de falsification du PDF : la page affiche 'DOCUMENT FALSIFIÉ' en rouge avec date de l'original.

## 6.3  Parcours — Profil Comptable (Phase 2)

| Acteur | Ce qu'il peut faire | Ce qu'il voit / reçoit | Livrable pour lui |
| --- | --- | --- | --- |
| 👨‍💼 Comptable | Générer le bilan annuel d'un client commerçant depuis l'app. | PDF SYSCOHADA + QR DGI téléchargeable. | Bilan certifié à remettre au client ou à la DGI. |
| 👨‍💼 Comptable | Consulter la liste des bilans en attente de génération. | Tableau de bord multi-clients avec alertes fiscales. | Rappels automatiques 60 jours avant clôture annuelle. |
| 👨‍💼 Comptable | Exporter la liasse fiscale pour dépôt DGI papier. | PDF pré-rempli avec références CGI Bénin. | Document prêt pour dépôt au guichet DGI. |

# 7. Phase 3 — Module Bancaire & Score de Crédit

| 3 | Espace Bancaire — BIC-UEMOA & Consentement | Semaines 13–17 |
| --- | --- | --- |

## 7.1  Score de Crédit — Grille BIC-UEMOA compatible

Le score FiscX est conforme aux directives du Bureau d'Information sur le Crédit de l'UEMOA (applicable au Bénin). Il est calculé quotidiennement et visible par le commerçant avec toutes ses composantes.

| Critère | Poids | Source de données | Signal de risque Bénin |
| --- | --- | --- | --- |
| CA moyen 3 derniers mois | 30 % | Table transactions | CA irrégulier ou en baisse → risque moyen |
| Régularité des saisies | 25 % | Fréquence d'usage app | < 3 saisies/semaine → signal négatif |
| Taux d'annulation | 20 % | Ratio reversals/total | > 15% en 30j avant demande → alerte fraude DGI |
| Ancienneté sur FiscX | 15 % | Date création compte | < 3 mois → score plafonné à 600/1000 |
| Diversité des produits | 10 % | Nombre de SKU actifs | 1 seul produit → commerce peu diversifié |

## 7.2  Parcours — Profil Agent Bancaire

| Acteur | Ce qu'il peut faire | Ce qu'il voit / reçoit | Livrable pour lui |
| --- | --- | --- | --- |
| 🏦 Banque | Se connecter au dashboard web FiscX via identifiants banque partenaire. | Liste des dossiers consentis avec score et statut. | Vue synthétique du portefeuille de demandes. |
| 🏦 Banque | Consulter le dossier certifié d'un commerçant consentant. | Score détaillé + graphique CA 12 mois + PDF bilan QR + taux d'annulation. | Export du dossier horodaté pour archivage interne. |
| 🏦 Banque | Traiter une demande de prêt (approuver ou refuser). | Formulaire de décision avec champ commentaire obligatoire. | Notification push envoyée au commerçant + trace dans audit log. |
| 🏦 Banque | Configurer les alertes de score (seuil minimum). | Alerte email/SMS si score d'un dossier suivi descend sous un seuil. | Monitoring automatique du risque de crédit. |

🔐 Consentement Bancaire — Mécanique Béninoise

Le commerçant accorde le consentement depuis son app (1 tap) avec sélection du périmètre.

3 niveaux de périmètre : 'Score uniquement' ¦ 'Historique 3 mois' ¦ 'Historique complet + bilans'.

Durée maximale : 90 jours. Renouvellement par le commerçant uniquement.

Révocation immédiate : accessible en permanence dans le profil. Confirmée par PIN.

Chaque consultation bancaire génère une notification push au commerçant : 'La banque X a consulté votre dossier.'

Conformité BCEAO : le registre de consentements est exportable pour audit réglementaire.

## 7.3  Intégration Mobile Money Bénin

- MTN Mobile Money Bénin : Paiement des abonnements FiscX via API MTN MoMo (+229). Confirmation instantanée.

- Moov Money Bénin : Deuxième opérateur — intégration parallèle.

- Virement bancaire : Pour les banques partenaires — frais réduits.

- Tarification : Offre gratuite (30 transactions/mois) + Offre Pro (illimité, 2 000 FCFA/mois).

# 8. Phase 4 — Régulateur / DGI Bénin (Interface État)

| 4 | Portail DGI — Agrégats Fiscaux & Déclarations | Semaines 18–21 |
| --- | --- | --- |

Cette phase est la plus stratégique pour la pérennité de FiscX. L'intégration avec la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID) du Bénin transforme l'application en infrastructure fiscale nationale.

## 8.1  Parcours — Profil Régulateur DGI Bénin

| Acteur | Ce qu'il peut faire | Ce qu'il voit / reçoit | Livrable pour lui |
| --- | --- | --- | --- |
| 🏛 DGI Bénin | Accéder au portail web DGI FiscX avec identifiants gouvernementaux. | Tableau de bord national : nombre de contribuables FiscX, volume CA déclaré, recettes TS estimées. | Vue macroéconomique du secteur informel béninois. |
| 🏛 DGI Bénin | Consulter les agrégats fiscaux par commune (Cotonou, Porto-Novo, Parakou…). | Carte choroplèthe du Bénin avec intensité d'activité par zone. | Données 100% anonymisées — aucune donnée individuelle exposée. |
| 🏛 DGI Bénin | Valider les déclarations fiscales soumises via FiscX. | Liste des déclarations TS avec QR de vérification + montant déclaré. | Réduction du travail de saisie manuelle au guichet DGI. |
| 🏛 DGI Bénin | Recevoir les alertes de non-conformité. | Alerte si une entreprise dépasse le seuil de TS sans changer de régime. | Ciblage précis des contrôles fiscaux à fort potentiel. |
| 🏛 DGI Bénin | Mettre à jour les taux fiscaux annuels. | Interface de modification des barèmes TS avec entrée en vigueur différée. | Mise à jour automatique dans tous les calculs FiscX dès la date d'effet. |

⚠ Principe de protection des données — Interface DGI

La DGI n'a jamais accès aux données individuelles nominatives depuis son portail.

Toutes les données exposées sont agrégées et anonymisées par tranche de CA, commune, et type d'activité.

L'accès individuel n'est possible que sur ordonnance judiciaire (procédure de levée d'anonymat formalisée).

Chaque requête DGI est tracée dans l'audit log avec horodatage et identifiant de l'agent.

Convention de partenariat DGI-FiscX signée avant tout accès (Phase 6 — officialisation).

## 8.2  Données mises à disposition de la DGI (anonymisées)

| Donnée | Granularité | Usage DGI |
| --- | --- | --- |
| Nombre de contribuables actifs | Par commune + type activité | Élargissement assiette taxable |
| CA moyen par secteur | Par secteur (commerce, artisanat…) | Révision des barèmes TS |
| Volume déclarations TS soumises | Par trimestre, par commune | Planification des contrôles |
| Taux de conformité déclarative | Pourcentage de contribuables à jour | Rapport annuel secteur informel |
| Alertes dépassements de seuil | Nombre (pas d'identité) | Ciblage contrôles préventifs |

# 9. Phase 5 — Langues Locales & Accessibilité

| 5 | Multilinguisme — Fon, Yoruba, Bariba | Semaines 22–25 |
| --- | --- | --- |

Le Bénin compte plus de 50 langues nationales. Les trois langues locales prioritaires pour FiscX sont le Fon (Sud/Centre — 40% de la population), le Yoruba (Sud-Est — 15%), et le Bariba (Nord — 12%).

| Langue | Locuteurs au Bénin | Statut Phase 5 | Méthode d'implémentation |
| --- | --- | --- | --- |
| 🇧🇯 Fon | ≈ 4 500 000 | ✅ Priorité 1 | Traduction communautaire validée + ARB Flutter + revue locuteurs natifs |
| 🇧🇯 Yoruba | ≈ 1 700 000 | ✅ Priorité 2 | Traduction partagée avec communauté Yoruba Nigeria (même langue écrite) |
| 🇧🇯 Bariba | ≈ 1 300 000 | ✅ Priorité 3 | Collaboration ONG locale + dictionnaire Bariba numérique DPLF Bénin |
| 🇧🇯 Dendi | ≈ 500 000 | 📅 Phase 6 | À planifier après retour beta Bariba |
| 🇫🇷 Français | 100% (officiel) | ✅ MVP | Langue par défaut — déjà implémentée |
| 🇬🇧 Anglais | Usage comm. | ✅ MVP | Dashboard web banques et admin |

## 9.2  Saisie Vocale en Langues Locales

- Modèle de base : Whisper (OpenAI) fine-tuné sur corpus béninois collecté durant la Phase 1 (beta testeurs).

- Corpus cible : 1 000 heures audio en Fon (commandes de saisie de ventes, dictée de montants en Fon).

- Validation : Partenariat avec l'Université d'Abomey-Calavi (UAC) — département linguistique.

- Fonctionnement offline : Modèle compressé embarqué sur device (< 80 MB). Aucun appel serveur pour la transcription.

- Exemple de commande Fon : 'Un adé kilo atadon' → [1 kg Tomates → 3 000 FCFA] — reconnaissance contextuelle.

# 10. Phase 6 — Scale & Conformité Nationale

| 6 | Déploiement National & Certifications | Mois 9+ |
| --- | --- | --- |

## 10.1  Profil Partenaire KYC

En Phase 6, l'intégration KYC devient officielle via un partenaire certifié. Le KYC est requis pour l'accès au module bancaire uniquement — l'utilisation de base reste accessible sans vérification.

| Acteur | Ce qu'il peut faire | Ce qu'il voit / reçoit | Livrable pour lui |
| --- | --- | --- | --- |
| 🤝 KYC Bénin | API reçoit une demande de vérification d'identité (photo CNI + selfie). | Score de confiance retourné : 'Vérifié ✓' ¦ 'Douteux ⚠' ¦ 'Rejeté ✗'. | Statut KYC mis à jour dans le profil FiscX. |
| 🤝 KYC Bénin | Validation des pièces béninoises (CNI LEPI, Passeport, RCCM). | Résultat en < 60 secondes (modèle local Bénin). | Commerçant notifié par push + SMS. |

## 10.2  Objectifs Scale

| Objectif | Mois 9 | Mois 12 | Mois 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| Commerçants actifs | 5 000 | 25 000 | 100 000 |
| Transactions/jour | 50 000 | 250 000 | 1 000 000 |
| Banques partenaires | 2 (BCEAO agréées) | 5 | 10+ |
| Communes couvertes | Cotonou, Porto-Novo | + Parakou, Bohicon | Tout le Bénin |
| Déclarations TS soumises | 500/mois | 3 000/mois | 20 000/mois |
| Conformité ISO 27001 | Audit initial | Certification | Renouvellement |

# 11. Parcours Complets par Profil Utilisateur

Cette section décrit le parcours chronologique complet de chaque profil utilisateur depuis la découverte de FiscX jusqu'à l'usage avancé.

🛒 PROFIL 1 — Commerçant / Artisan Béninois

DÉCOUVERTE : Recommandation bouche-à-oreille au marché, affiche FiscX au guichet MTN, pub radio locale.

INSCRIPTION : Télécharge l'APK (Google Play ou lien direct APK < 25MB). Crée son compte avec numéro MTN/Moov Bénin. Code OTP SMS.

ONBOARDING : 3 slides en français (ou Fon Phase 5). Tutoriel vocal guidé pour la première saisie.

J+1 : Saisit sa première vente. Voit son solde net du jour. Reçoit une notification de bienvenue.

J+7 : Reçoit alerte rupture stock. Comprend la valeur de l'app. Invite un autre commerçant (parrainage).

M+1 : Consulte son compte de résultat mensuel. Comprend sa marge réelle pour la première fois.

M+3 : Score de crédit calculé pour la première fois. Voit ses axes d'amélioration.

M+6 : Génère son bilan annuel avec QR DGI. L'utilise pour demander un prêt à la BOA Bénin.

M+12 : Renouvelle sa déclaration TS via FiscX. 0 déplacement au guichet DGI.

👨‍💼 PROFIL 6 — Comptable / Expert-Comptable

ACCÈS : Compte 'Expert' créé par l'admin FiscX. Vérification diplôme ONECCA Bénin recommandée.

CONFIGURATION : Lie ses clients commerçants (jusqu'à 50). Chaque client approuve la liaison depuis son app.

USAGE QUOTIDIEN : Consulte le tableau de bord multi-clients. Identifie qui n'a pas saisi depuis 3 jours.

FISCAL : Génère les bilans de tous ses clients en masse. Export ZIP de PDFs certifiés.

DÉCLARATION : Prépare les liasses fiscales TS pour dépôt DGI. Formulaire pré-rempli, référence CGI incluse.

REVENU : Peut facturer ses clients via FiscX (fonctionnalité Phase 6 — module facturation B2B).

🏦 PROFIL 2 — Agent Bancaire (BOA, Ecobank, UBA Bénin…)

ACCÈS : Compte créé par l'administrateur FiscX après signature d'une convention de partenariat.

CONNEXION : Dashboard web (Chrome/Firefox). Authentification à deux facteurs (email + TOTP).

DOSSIERS : Voit uniquement les commerçants ayant accordé un consentement actif à sa banque.

ANALYSE : Consulte le score détaillé, le graphique CA 12 mois, le taux d'annulation, le bilan certifié.

DÉCISION : Approuve ou refuse une demande de prêt. Commente obligatoirement (traçabilité).

MONITORING : Configure des alertes si score d'un dossier suivi descend sous 500/1000.

CONFORMITÉ : Exporte le registre de consentements pour son service conformité BCEAO.

🏛 PROFIL 3 — Agent DGI Bénin (DGID)

ACCÈS : Portail web DGI FiscX. Identifiants fournis par FiscX après signature convention DGID.

TABLEAU DE BORD : Vue nationale anonymisée. Carte du Bénin avec densité d'activité par commune.

AGRÉGATS : Consulte le CA total déclaré par secteur, les recettes TS estimées, le taux de conformité.

DÉCLARATIONS : Valide les déclarations TS soumises via FiscX. Vérifie l'authenticité via QR.

ALERTES : Reçoit des alertes de dépassements de seuil (nombre, pas de nom) pour ciblage de contrôles.

MISE À JOUR TAUX : Interface dédiée pour modifier les barèmes TS après vote Loi de Finances.

RAPPORT ANNUEL : Export du rapport secteur informel béninois pour présentation au Ministère des Finances.

⚙ PROFIL 4 — Administrateur FiscX

ACCÈS : Back-office web. VPN obligatoire + authentification FIDO2 (clé physique recommandée).

GESTION UTILISATEURS : Création/suspension de comptes banques et DGI. Réinitialisation PIN commerçant avec vérification KYC.

RÈGLES FISCALES : CRUD des barèmes TS/RRS. Chaque modification tracée + notification aux commerçants concernés.

SÉCURITÉ : Surveillance en temps réel des logs d'audit. Détection d'anomalies (taux annulation > 30%).

BANQUES : Ajout/retrait des banques partenaires. Configuration des scopes autorisés par convention.

MONITRORING : Tableau de bord technique (uptime API, latence, volume sync offline, erreurs 5xx).

CONFORMITÉ APDP : Traite les demandes d'accès et d'effacement données (RGPD/APDP Bénin) sous 72h.

🤝 PROFIL 5 — Partenaire KYC (Phase 6)

ACCÈS : Intégration API uniquement (pas d'interface humaine). Authentification par API Key rotative.

REQUÊTE : FiscX envoie photo CNI LEPI béninoise + selfie → partenaire retourne score de confiance.

DONNÉES : Partenaire ne conserve aucune donnée après traitement. Résultat seul transmis à FiscX.

CONFORMITÉ : Certifié APDP Bénin + ISO 27001. Audit annuel obligatoire.

SLA : Réponse < 60 secondes. Disponibilité 99.5%. Alerte automatique si temps > 120 secondes.

# 12. Indicateurs de Succès (KPIs) — FiscX Bénin

| KPI | Fin Phase 1 | Fin Phase 3 | Fin Phase 4 | Mois 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Commerçants actifs (30j) | 500 | 10 000 | 30 000 | 100 000 |
| Taux rétention J+30 | ≥ 60% | ≥ 70% | ≥ 75% | ≥ 80% |
| Transactions/jour | 5 000 | 80 000 | 300 000 | 1 000 000 |
| Banques partenaires | 0 | 3 | 5 | 10+ |
| Déclarations TS/mois | 0 | 0 | 1 000 | 20 000 |
| Score moyen portefeuille | N/A | 580/1000 | 640/1000 | 700/1000 |
| Uptime API | 99% | 99.5% | 99.9% | 99.9% |
| Délai sync offline | < 5 min | < 2 min | < 1 min | < 30 sec |
| NPS (satisfaction) | ≥ 40 | ≥ 55 | ≥ 65 | ≥ 70 |
| Langues disponibles | 2 (FR+EN) | 2 | 2 | 5 (+ Fon,Yoruba,Bariba) |

FiscX — République du Bénin  ·  Roadmap v1.0  ·  Mars 2026

'Votre comptabilité, certifiée.'