CAHIER DES CHARGES

Version 2.0 — Améliorée & Consolidée

fiscX

Digitaliser la gestion financière du secteur informel africain

| Version | 2.0 — Mars 2026 |
| --- | --- |
| Statut | Document de référence |
| Cible | Commerçants, artisans, micro-entrepreneurs |
| Périmètre | Afrique subsaharienne francophone |
| Confidentialité | Usage interne — confidentiel |

# Sommaire

1.      Présentation et Vision du Projet

2.      Définition des Parties Prenantes

3.      Spécifications Fonctionnelles

3.1  Module Saisie & Gestion Quotidienne

3.2  Module Stock

3.3  Module Fiscal & Comptable

3.4  Module Prêt Bancaire & Score de Crédit

3.5  Module Administration

4.      Mode Offline & Synchronisation

5.      Architecture Technique

6.      Sécurité, Immuabilité & Conformité

7.      Interfaces et Expérience Utilisateur (UX)

8.      Contraintes Légales & Réglementaires

9.      Gestion Documentaire (Reçus & Archives)

10.     Planning Prévisionnel Révisé

11.     Glossaire

# 1. Présentation et Vision du Projet

## 1.1  Contexte

Plus de 80 % des acteurs économiques d'Afrique subsaharienne opèrent dans le secteur informel, sans comptabilité formelle ni accès au crédit bancaire. Cette informalité génère un cercle vicieux : sans historique financier, pas de prêt ; sans prêt, pas de croissance. TaxBridge vise à briser ce cercle en fournissant un outil de gestion simple, certifié et interconnecté avec le système bancaire.

## 1.2  Nom du Projet

TaxBridge (nom commercial) — également désigné Kadiatou-Gestion dans les marchés francophones. Le nom reflète la mission : construire un pont (Bridge) entre l'économie informelle et le système fiscal et bancaire formel.

## 1.3  Objectifs

- Principal : Fournir aux micro-entrepreneurs un outil de saisie de leurs flux financiers générant des états certifiés.

- Secondaire : Constituer un historique financier crédible ouvrant l'accès au crédit bancaire.

- Tertiaire : Aider les administrations fiscales à élargir l'assiette taxable via des déclarations auto-générées.

## 1.4  Public Cible

| Profil | Caractéristiques | Besoins prioritaires |
| --- | --- | --- |
| Commerçant de détail | Faible alphabétisation numérique, smartphone Android d'entrée de gamme, connexion intermittente | Saisie ultra-simple, mode offline, alertes stock |
| Artisan / Prestataire | Revenus irréguliers, facturation informelle | Suivi des encaissements, devis simples |
| Micro-entrepreneur | Connaissance partielle de la fiscalité | Calcul automatique impôt, rapports annuels |
| Agent bancaire | Tableau de bord web, analyse de risque | Score de crédit, historique certifié, consentement |
| Administrateur | Gestion de la plateforme, conformité | Supervision, mise à jour fiscale, audit |

## 1.5  Valeur Différenciante

- Immuabilité légale : aucune donnée financière ne peut être effacée — valeur probante en justice.

- Certification QR : chaque bilan inclut un QR code vérifiable en ligne par le banquier.

- Score de crédit transparent : l'algorithme est explicable et contestable par le commerçant.

- Offline-first : conçu pour fonctionner sans réseau, adapté à la réalité africaine.

# 2. Définition des Parties Prenantes

| Partie prenante | Rôle dans le système | Accès | Données accessibles |
| --- | --- | --- | --- |
| Commerçant | Utilisateur principal — saisit les transactions | App mobile | Ses propres données uniquement |
| Agent bancaire | Consult. des dossiers avec consentement | Dashboard web sécurisé | Score + historique (périmètre consenti) |
| Administrateur | Gestion de la plateforme | Back-office web | Toutes données anonymisées + logs |
| Régulateur fiscal | Validation des déclarations (futur) | API partenaire (phase 3) | Données agrégées anonymisées |
| Partenaire KYC | Vérification d'identité | API externe | Données identité uniquement |

📋 Principe de séparation des droits

Row-Level Security (RLS) en base de données : un commerçant ne peut accéder qu'à ses propres lignes.

Les agents bancaires n'ont accès qu'aux dossiers pour lesquels un consentement actif existe.

Aucune donnée brute n'est exposée à des tiers sans token de session horodaté et révocable.

# 3. Spécifications Fonctionnelles

## 3.1  Module A — Saisie & Gestion Quotidienne

### 3.1.1  Enregistrement des flux financiers

L'interface de saisie est conçue pour être utilisable en moins de 30 secondes par transaction, avec un minimum de champs obligatoires.

- Ventes : Produit (liste déroulante ou texte libre), Quantité, Prix unitaire → montant calculé automatiquement.

- Dépenses : Catégorie (Loyer, Stock, Transport, Salaire, Autre), Montant, Description optionnelle.

- Saisie rapide : mode '1 tap' permettant de sélectionner un produit fréquent et valider en un geste.

- Saisie vocale (MVP : français/anglais uniquement) : reconnaissance vocale via Google ML Kit offline. Le résultat pré-remplit les champs — l'utilisateur valide visuellement avant enregistrement. Les langues locales (Wolof, Fon, Haoussa) sont prévues en Phase 2 après collecte d'un corpus.

- Photo de reçu : prise de photo ou import galerie, compression automatique WebP avant upload.

### 3.1.2  Règle d'immuabilité des transactions

⛔ Règle absolue — Aucune suppression de transaction

Aucun bouton 'Supprimer' n'existe pour les transactions enregistrées.

En cas d'erreur : l'utilisateur crée une 'Écriture d'Annulation' (reversal).

Le système conserve la transaction originale ET l'annulation dans l'historique complet.

Un taux d'annulation élevé avant une demande de prêt est détecté comme indicateur de fraude.

### 3.1.3  Historique & Recherche

- Historique complet des transactions avec filtres : date, type, produit, montant.

- Moteur de recherche en texte libre sur les libellés.

- Export CSV des transactions sur une période (usage comptable).

## 3.2  Module B — Gestion de Stock

- Catalogue produits : création avec nom, unité (kg, pièce, litre…), prix de revient, prix de vente, seuil d'alerte.

- Mise à jour automatique : chaque vente enregistrée décrémente le stock. Chaque approvisionnement l'incrémente.

- Alerte rupture : notification push + bannière in-app dès que le stock passe sous le seuil configuré.

- Inventaire manuel : le commerçant peut corriger le stock via une écriture d'ajustement traçée (stock_adjustment).

- Valorisation : calcul automatique de la valeur du stock au prix de revient.

💡 Note de conception

Le stock n'est pas stocké comme un chiffre fixe en base de données.

Il est calculé en temps réel par agrégation des transactions (ventes - achats + ajustements).

Cette approche garantit la cohérence avec le principe d'immuabilité et évite les conflits de sync offline.

## 3.3  Module C — Fiscal & Comptable

### 3.3.1  Moteur de calcul fiscal

Le calcul fiscal est piloté par une table de règles en base de données (tax_rules), mise à jour chaque année sans redéploiement de code.

- Détection automatique du régime applicable selon le chiffre d'affaires annuel.

- Prise en charge de la Taxe Synthétique, du Régime du Réel Simplifié et des taux progressifs.

- Notification à l'approche du seuil de changement de régime.

- Mise à jour annuelle effectuée par l'administrateur via interface dédiée (sans déploiement).

### 3.3.2  Rapports générés automatiquement

| Rapport | Contenu | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Journal de caisse | Toutes les entrées/sorties chronologiques | Quotidien / à la demande |
| Compte de résultat simplifié | Recettes — Dépenses = Résultat net | Mensuel / à la demande |
| Bilan annuel certifié | Actif, Passif, Capitaux propres, Impôt dû | Annuel |
| Déclaration fiscale pré-remplie | Montants à déclarer selon régime | Annuel |

### 3.3.3  QR Code de Certification Anti-Falsification

Chaque bilan généré embarque un QR code dynamique signé par le serveur.

- Mécanisme : Le QR encode l'URL https://taxbridge.app/verify/{token} où {token} est un HMAC-SHA256 unique signé côté serveur.

- Page de vérification : publique, en lecture seule, sans connexion requise. Affiche la date de génération, le hash SHA-256 du document et la mention de certification.

- Disponibilité : mise en cache CDN 90 jours. Archive froide après 5 ans (délai légal de conservation).

- Falsification impossible : toute modification du PDF casse le hash. La page de vérification affiche alors une alerte rouge.

## 3.4  Module D — Prêt Bancaire & Score de Crédit

### 3.4.1  Score de Crédibilité — Grille explicable

L'algorithme de scoring est transparent et communiqué au commerçant. Il est calculé quotidiennement et visible dans l'application.

| Critère | Poids | Description |
| --- | --- | --- |
| Chiffre d'affaires moyen 3 mois | 30 % | Revenu moyen mensuel sur le trimestre |
| Régularité des saisies | 25 % | Fréquence et continuité des enregistrements |
| Taux d'annulation | 20 % | Ratio annulations / total (fort = risque fraude) |
| Ancienneté sur la plateforme | 15 % | Durée d'utilisation active |
| Diversité des produits | 10 % | Variété du portefeuille (stabilité) |

✅ Engagement de transparence algorithmique

Le score (0 à 1000) est affiché au commerçant avec le détail de chaque composante.

Une explication textuelle indique les axes d'amélioration ('Augmentez la régularité de vos saisies').

Le commerçant peut contester un score via un formulaire de réclamation sous 15 jours.

Aucune donnée démographique (genre, ethnie, localisation fine) n'entre dans le calcul.

### 3.4.2  Consentement Bancaire Granulaire

L'accès d'une banque aux données d'un commerçant est strictement encadré par un mécanisme de consentement explicite.

- Activation : le commerçant sélectionne la banque partenaire et le périmètre accordé ('score uniquement', 'historique 3 mois', 'historique complet').

- Durée : le consentement expire automatiquement après 90 jours sans renouvellement.

- Révocation : révocable en un tap à tout moment depuis le profil. La révocation est immédiate et tracée.

- Traçabilité : chaque consultation bancaire est enregistrée dans le journal d'audit avec le scope utilisé, la date et l'identifiant de l'agent.

### 3.4.3  Demande de Prêt

- Bouton 'Demander un financement' dans l'espace bancaire — accessible uniquement si consentement accordé.

- Le dossier de crédit pré-rempli inclut : score, historique certifié (PDF avec QR), identité KYC.

- Suivi du statut de la demande en temps réel dans l'application.

## 3.5  Module E — Administration

- Tableau de bord : nombre d'utilisateurs actifs, volume de transactions, revenus de la plateforme.

- Gestion des règles fiscales : ajout/modification des barèmes par pays et année sans redéploiement.

- Gestion des banques partenaires : ajout, suspension, paramétrage des accès.

- Monitoring des alertes de sécurité : tentatives de connexion échouées, taux d'annulation suspects.

- Outils de support : consultation des logs d'audit, réinitialisation de PIN avec vérification KYC.

# 4. Mode Offline & Synchronisation

Le mode offline est une exigence fondamentale de l'application. La couverture réseau étant aléatoire dans les marchés cibles, l'application doit fonctionner pleinement sans connexion internet.

## 4.1  Fonctionnement Offline

- La base de données locale (SQLite via Drift) stocke toutes les transactions en attente de synchronisation.

- L'application est pleinement fonctionnelle offline : saisie, consultation, calculs, génération de rapports locaux.

- Un indicateur visuel permanent signale l'état de connexion et le nombre de transactions en attente de sync.

## 4.2  Stratégie de Synchronisation & Gestion des Conflits

⚠ Problématique non traitée dans la v1 — ajout obligatoire

Sans stratégie de conflits, deux ventes enregistrées simultanément (offline + online) peuvent créer des doublons ou des incohérences de stock.

✅ Solution retenue : Idempotence par UUID + Calcul de stock à la volée

Chaque transaction reçoit un UUID généré sur le device au moment de la saisie.

Le serveur rejette silencieusement les doublons d'UUID (idempotence POST /api/v1/sync).

Le stock n'est jamais stocké comme valeur fixe : il est calculé par agrégation des transactions.

En cas de conflit irréductible : alerte à l'utilisateur, résolution manuelle.

Une file d'attente Redis ordonne les synchronisations concurrentes.

## 4.3  Horodatage

- created_offline_at : horodatage device au moment de la saisie (peut être en avance/retard si l'horloge est désynchronisée).

- synced_at : horodatage serveur UTC au moment de la synchronisation — c'est la date qui fait foi pour les rapports officiels.

- Une alerte est déclenchée si l'écart entre horodatage device et serveur dépasse 48 heures.

# 5. Architecture Technique

## 5.1  Stack Technologique

| Couche | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Application Mobile | Flutter (Dart) | 1 code → Android & iOS. Support natif offline/SQLite. Performances proches du natif. |
| Backend API | Node.js + Fastify | Performances élevées, JSON natif, écosystème riche pour l'Afrique (Flutterwave, MTN MoMo). |
| Base de données | PostgreSQL 16 | JSONB, Row-Level Security, triggers d'audit, partitionnement, chiffrement natif. |
| Cache & Files | Redis 7 | Sessions JWT, rate-limiting, file de synchronisation offline, pub/sub alertes. |
| Stockage fichiers | Cloudflare R2 | Compatible API S3, 0 $ d'egress, datacenter EU/Afrique, coût minimal. |
| Génération PDF | Puppeteer (Node) | Rendu HTML → PDF certifié. QR code embarqué. Compatible serveur headless. |
| Dashboard Web | Next.js (React) | SSR pour banques et admins. Excellent SEO. Déploiement Vercel ou VPS. |
| ORM | Prisma | Type-safe, migrations versionnées, introspection PostgreSQL native. |
| Auth | JWT RS256 + bcrypt | Tokens asymétriques. PIN hashé bcrypt. Biométrie via flutter_secure_storage. |
| Infra / CI-CD | Docker + GitHub Actions | Portabilité totale. Déploiement VPS Scaleway (EU/Afrique) ou AWS Lightsail. |

## 5.2  Application Mobile — Points Clés

- Priorité Android : Android représente 85 %+ des smartphones en Afrique subsaharienne. iOS supporté mais non prioritaire au MVP.

- Taille cible de l'APK : < 30 MB pour compatibilité avec les appareils d'entrée de gamme et connexions lentes.

- Multi-langues : Français, Anglais dès le MVP. Wolof, Fon, Bambara, Haoussa en Phase 2 via fichiers ARB.

- Notifications push : Firebase Cloud Messaging — alertes stock, rappels fiscaux, statut des demandes de prêt.

## 5.3  Données — Points Clés

- Hash Chain : chaque transaction stocke hash_chain = SHA-256(contenu || hash_précédent). Toute altération rétroactive est détectable. Substitut léger et légalement reconnu à une blockchain.

- Row-Level Security : activé sur toutes les tables sensibles. Les politiques RLS sont définies au niveau SGBD, indépendamment de l'application.

- Trigger d'audit : toute écriture sur la table transactions déclenche automatiquement un INSERT dans audit_logs.

- Politique NO DELETE : règle PostgreSQL bloquant les DELETE sur transactions et audit_logs au niveau moteur (pas seulement applicatif).

# 6. Sécurité, Immuabilité & Conformité

## 6.1  Authentification

- Code PIN 6 chiffres : hashé bcrypt (coût 12) côté client avant transmission. Jamais stocké en clair.

- Biométrie : empreinte digitale via flutter_local_auth. La clé biométrique reste dans le Secure Enclave du device — elle n'est jamais envoyée au serveur.

- Verrouillage : 3 tentatives de PIN incorrectes → compte verrouillé 15 minutes. 10 tentatives → alerte administrateur.

- Sessions : JWT RS256, durée 7 jours, révocables depuis le back-office en cas de perte d'appareil.

## 6.2  Identification du Dispositif — Remplacement de l'IMEI

⚠ IMEI : collecte illégale dans la majorité des juridictions

La collecte directe de l'IMEI est interdite par le RGPD et bloquée par Android 10+.

Le cahier des charges v1 prévoyait l'IMEI dans les logs d'audit comme preuve légale.

Cette approche a été remplacée par un device fingerprint pseudonyme.

✅ Device Fingerprint pseudonyme (valeur légale équivalente)

Un UUID device est généré à l'installation : SHA-256(hardware_id + app_signature + installation_salt).

Ce UUID est non réversible vers l'IMEI réel — il est pseudonyme, non biométrique.

Combiné avec l'IP, le GPS et l'horodatage, il permet une identification légale de l'appareil.

En cas de procédure judiciaire, le mapping UUID → appareil physique peut être établi avec mandat.

## 6.3  Chiffrement

- Transport : HTTPS obligatoire avec TLS 1.3 minimum. HSTS activé. Certificate pinning sur l'app mobile.

- Données au repos : chiffrement AES-256 via pg_crypto sur les colonnes sensibles (montants, score, solde). Disques serveur chiffrés (LUKS).

- Reçus et documents : chiffrés côté serveur sur Cloudflare R2 avec clé gérée par l'application.

- Base de données locale (mobile) : SQLite chiffrée via SQLCipher avec clé stockée dans le Secure Enclave.

## 6.4  Journal d'Audit Granulaire

Chaque action critique génère une entrée immuable dans audit_logs.

| Information enregistrée | Détail |
| --- | --- |
| ID utilisateur | UUID interne de l'acteur (jamais de données nominatives dans les logs) |
| Action | Code normalisé : LOGIN, SALE_CREATE, REVERSAL_CREATE, EXPORT_BILAN, LOAN_REQUEST… |
| Horodatage | Date/heure/seconde UTC — serveur, non modifiable |
| Adresse IP | IPv4 ou IPv6 de la connexion |
| Coordonnées GPS | Lat/Long si disponible et autorisé par l'utilisateur |
| Device UUID | Fingerprint pseudonyme de l'appareil (voir §6.2) |
| Snapshot avant/après | JSONB de l'état de l'entité modifiée (old_value / new_value) |

## 6.5  Immuabilité — Hash Chain

En remplacement d'une blockchain décentralisée (disproportionnée pour le MVP), le système utilise une hash chain en base de données.

- hash_chain[n] = SHA-256(données_transaction[n] + hash_chain[n-1])

- Toute altération rétroactive d'une transaction casse la chaîne à partir de ce point.

- La validité de la chaîne peut être vérifiée par un expert judiciaire sans outillage spécialisé.

- Un script de vérification automatique tourne toutes les 6 heures — alerte si rupture détectée.

📌 Valeur légale

Ce mécanisme est reconnu par la jurisprudence comme équivalent aux journaux de caisse certifiés.

Il est plus simple, moins coûteux et plus robuste qu'une blockchain pour ce cas d'usage.

Une blockchain publique pourrait être envisagée en Phase 4 si exigé par un régulateur.

# 7. Interfaces et Expérience Utilisateur (UX)

## 7.1  Principes de Design

- Literacité numérique faible : aucun jargon comptable. Les termes 'Entrée d'argent' et 'Sortie d'argent' remplacent 'Recette' et 'Dépense' dans l'interface principale.

- Iconographie universelle : panier (vente), camion (livraison/approvisionnement), coffre (caisse), nuage (sync).

- Couleurs signifiantes : vert = argent entrant, rouge = argent sortant. Convention respectée sur tous les écrans.

- Mode sombre : supporté nativement (économie batterie sur écrans AMOLED répandus en Afrique).

- Taille des boutons : minimum 48×48 dp pour accessibilité tactile avec des doigts.

## 7.2  Multi-langues

| Phase | Langues | Méthode | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| MVP (Phase 1) | Français, Anglais | Fichiers ARB + flutter_localizations | ✅ Inclus MVP |
| Phase 2 | Wolof, Bambara, Fon | Traduction communautaire + ARB | 🔄 Planifié |
| Phase 3 | Haoussa, Moore, Lingala | Corpus collecté sur beta-testeurs | 📅 Futur |

## 7.3  Saisie Vocale — Spécification Révisée

⚠ Limitation identifiée — Langues locales

Les modèles NLP pour le Fon, le Haoussa ou le Bambara sont quasi-inexistants en open source.

Promettre la saisie vocale en langues locales dès le MVP serait techniquement irréaliste.

✅ Approche progressive

MVP : reconnaissance vocale en français et anglais uniquement (Google ML Kit, offline possible).

Le discours reconnu pré-remplit les champs — validation obligatoire par l'utilisateur avant enregistrement.

Phase 2 : fine-tuning Whisper (OpenAI) sur corpus collecté auprès des 10 000 premiers utilisateurs.

Aucune transaction ne peut être enregistrée automatiquement par la voix sans confirmation visuelle.

# 8. Contraintes Légales & Réglementaires

## 8.1  Protection des Données Personnelles

- RGPD (pour utilisateurs en zone CEDEAO / Union Africaine) : consentement explicite à la collecte, droit d'accès, de rectification et de suppression des données non-financières.

- Données financières : ne peuvent être supprimées (immuabilité légale) mais peuvent être anonymisées sur demande après la période légale de conservation (7 ans).

- DPO (Data Protection Officer) : désignation obligatoire avant lancement dans l'UE ou dans les pays ayant adopté une loi similaire.

- Loi Informatique et Libertés (applicable UEMOA) : déclaration auprès de la CNDP (Bénin), CDVP (Sénégal) ou équivalent local.

## 8.2  Réglementation Financière

- BCEAO (zone franc CFA) : les données servant à l'octroi de crédit doivent respecter les directives sur les bureaux d'information de crédit.

- Loi de Finances annuelle : le moteur fiscal est mis à jour dans les 30 jours suivant la publication officielle des nouveaux taux.

- Conservation légale : les données comptables sont conservées 7 ans minimum (obligation légale dans tous les pays cibles).

- Anti-blanchiment (AML) : signalement automatique des transactions anormalement élevées (seuils paramétrables par pays).

## 8.3  Conformité KYC

- Vérification d'identité (photo pièce + selfie) obligatoire avant l'accès au module bancaire.

- Intégration avec un partenaire KYC tiers (ex: Smile Identity, Onfido) via API.

- Le niveau de vérification requis s'adapte au type d'usage (saisie simple vs. demande de prêt).

# 9. Gestion Documentaire — Reçus & Archives

## 9.1  Problématique de Volumétrie

⚠ Risque budgétaire non évalué dans la v1

Pour 10 000 commerçants avec 5 reçus/jour à 500 KB en moyenne : 25 GB/jour = ~9 TB/an.

Sans politique de rétention, le coût de stockage devient rapidement insoutenable.

## 9.2  Politique de Gestion des Fichiers

- Compression automatique : les photos de reçus sont converties en WebP avant upload (réduction 60-70 % de la taille).

- Rétention active : accès complet pendant 3 ans.

- Archive froide : années 4-7, stockage Cloudflare R2 classe archive (coût réduit, latence acceptable).

- Suppression sécurisée : après 7 ans (obligation légale expirée), suppression définitive avec notification à l'utilisateur.

- Quota par utilisateur : 500 MB inclus dans l'offre de base. Au-delà, offre premium ou compression supplémentaire proposée.

## 9.3  Choix du Stockage

| Solution | Coût stockage | Coût egress | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- |
| AWS S3 | ~23 $/TB/mois | ~90 $/TB | Non recommandé (egress coûteux) |
| Cloudflare R2 ✅ | ~15 $/TB/mois | 0 $ (gratuit) | Recommandé — idéal pour documents |
| Backblaze B2 | ~6 $/TB/mois | ~10 $/TB | Alternative économique |
| Google Cloud Storage | ~20 $/TB/mois | ~120 $/TB | Non recommandé |

# 10. Planning Prévisionnel Révisé

Le planning est révisé par rapport à la version initiale pour intégrer les correctifs identifiés (conformité IMEI, stratégie offline, scoring explicable).

| Phase | Durée | Livrables | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 — Fondations | 2 sem. | Schéma BDD, migrations Prisma, Auth JWT + PIN, Device Fingerprint, CI/CD Docker | 🔴 Critique |
| 1 — MVP Commerçant | 6 sem. | App Flutter : saisie ventes/dépenses, gestion stock, offline + sync (UUID idempotent), dashboard KPI | 🔴 Haute |
| 2 — Fiscalité & Rapports | 3 sem. | Moteur fiscal multi-pays, génération PDF bilans, QR code de certification, archivage reçus WebP | 🔴 Haute |
| 3 — Score & Banques | 4 sem. | Score de crédit explicable, dashboard web banques Next.js, module consentement granulaire, webhooks | 🟡 Moyenne |
| Beta — Pilote | 1 mois | Test avec 10 commerçants pilotes, collecte de feedback, correction de bugs critiques | 🔴 Critique |
| 4 — Voix & Langues | 4 sem. | Saisie vocale FR/EN ML Kit, notifications push fiscales, onboarding amélioré | 🟢 Basse |
| 5 — Scale & Compliance | Continu | Partitionnement BDD, audit sécurité tiers, certification ISO 27001, partenariats BCEAO | 📅 Planifiée |

📌 Changements par rapport à la version initiale du planning

Phase 0 ajoutée : fondations techniques non négociables (sécurité, conformité).

Phase Beta maintenue et renforcée : test avec commerçants réels avant lancement store.

Saisie vocale décalée en Phase 4 : réaliste techniquement, ne bloque pas le MVP.

Durée totale MVP → Beta : ~4,5 mois (vs. 3 mois initialement — plus réaliste).

# 11. Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| Contra-passation (Reversal) | Écriture comptable annulant une transaction erronée. Les deux écritures restent visibles dans l'historique. |
| Hash Chain | Mécanisme où chaque transaction contient le hash de la précédente, rendant toute modification rétroactive détectable. |
| Idempotence | Propriété d'une opération qui produit le même résultat qu'elle soit exécutée une ou plusieurs fois. Utilisé pour la sync offline. |
| CRDT | Conflict-free Replicated Data Type — structure de données permettant la fusion automatique de modifications concurrentes. |
| Device Fingerprint | Identifiant pseudonyme généré localement à partir des caractéristiques matérielles du téléphone. Non réversible. |
| KYC | Know Your Customer — processus de vérification d'identité réglementaire. |
| RLS | Row-Level Security — mécanisme PostgreSQL limitant l'accès aux données au niveau de chaque ligne selon le rôle de l'utilisateur. |
| Score de crédit | Note de 0 à 1000 reflétant la santé financière et la fiabilité d'un commerçant. Calculé quotidiennement, explicable. |
| QR Token | Jeton signé HMAC-SHA256 encodé dans le QR code des bilans, permettant la vérification d'authenticité en ligne. |
| Taxe Synthétique | Régime fiscal forfaitaire destiné aux micro-entreprises dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest (Bénin, Sénégal…). |
| BCEAO | Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest — régulateur financier de la zone UEMOA. |
| Offline-first | Architecture applicative où l'application fonctionne pleinement sans connexion internet et synchronise quand disponible. |

TaxBridge / Kadiatou-Gestion  —  Cahier des Charges v2.0  —  Mars 2026